清远市

AI政务知识融合平台

建设规划方案

——提纲与分步实施思路

（内部参考文件）

清远市委办公室 / 清远市人民政府办公室

2025年

目  录

# 一、规划背景与总体定位

## 1.1 背景与问题

当前清远市粤政易协同办公平台已覆盖全市公文交换、办理、督办等核心OA功能，具备良好的数字化基础。但在AI辅助办公层面，存在以下主要短板：

- 知识资源单一：现有AI知识库仅包含历史公文，缺乏领导讲话、政策文件、人文历史、经济数据等多维度知识

- 大模型能力不足：现有Deepseek部署版本较早，语义理解与生成质量有限，难以满足高质量公文辅助写作需求

- 场景覆盖有限：当前仅支持智能检索与公文校核，缺少主题研究、政策分析、创新辅助等高价值应用场景

- 权限管理缺失：未建立文件分级分权查阅体系，无法支撑领导与普通公务员的差异化安全访问需求

## 1.2 建设目标

总目标：以「知识汇聚、智能融合、分级管控、赋能治理」为核心理念，构建清远市AI政务知识融合平台，全面提升领导决策、公文写作、政策研究的效率与质量。

具体目标：

- 建立覆盖公开文件、内部文件、涉密文件（不含国家秘密）的分级知识体系

- 形成面向市领导、市委办/市府办、全市公务员三个层次的差异化AI服务能力

- 实现知识采集、加工、应用、管控的全链条闭环管理

- 与粤政易协同办公平台深度融合，不额外增加用户操作负担

## 1.3 上位依据

- 国家「电子公文资源库」建设指导文件及省级相关规范

- 广东省数字政府建设总体规划

- 清远市数字化转型工作部署

- 粤政易平台技术规范与数据标准

# 二、平台整体架构

## 2.1 四层技术架构

平台采用「数据层—知识层—服务层—应用层」四层架构，各层职责清晰，纵向贯通。

| 层次 | 核心内容 | 关键技术 |
| --- | --- | --- |
| 数据层 | 原始文件采集、存储、脱敏与分级标注 | 分布式存储、OCR、加密存储 |
| 知识层 | 知识抽取、结构化、向量化与知识图谱构建 | NLP、向量数据库、知识图谱 |
| 服务层 | 大模型推理、RAG检索增强、权限鉴权引擎 | RAG、API网关、RBAC权限模型 |
| 应用层 | 辅助写作、智能检索、主题研究、公文校核等 | 前端集成、粤政易接口对接 |

## 2.2 文件安全分级体系（核心设计）

安全原则：最小权限原则、数据不出域原则、操作可审计原则。所有涉及内部文件的AI应用均在政务专网内闭环运行。

| 安全级别 | 文件类型 | 可查阅人群 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 公开级 | 公开报道、政务公开文件、人文历史、地理、经济统计公开数据 | 全市所有公务员及公众 | 市政府工作报告（已发布）、清远人文旅游资料 |
| L1 内部级 | 内部规划草案、会议纪要、工作简报、各单位内部通知 | 市委办/市府办工作人员、相关科室人员 | 年度工作计划草案、部门内部简报 |
| L2 机要级 | 市领导讲话稿、全会报告（内部版）、重大专项规划（未发布） | 市领导、市委办/市府办核心管理人员 | 书记/市长重要讲话、十四五规划内部讨论稿 |
| L3 公文级 | 往来公文（按部门/科室/个人分权） | 按公文流转权限动态控制 | 各单位收发文、请示报告 |

## 2.3 用户分层服务模型

| 用户层次 | 角色 | 可访问知识级别 | 核心应用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一层 | 市委书记、市长等核心领导 | L0+L1+L2+L3（全域） | 决策参考、全文检索、高端研究报告生成 |
| 第二层 | 市委办/市府办领导及核心工作人员 | L0+L1+L2（按分工）+L3（本部门） | 公文辅助写作、领导讲话起草、政策研究 |
| 第三层 | 各委办局业务人员 | L0+L1（部分）+L3（本单位本人） | 公文写作辅助、政策查询、数据检索 |
| 第四层 | 一般公务员 | L0公开知识 | 政策学习、基础检索 |

# 三、知识资源采集规划

## 3.1 知识资源全景图

依据用户需求，规划涵盖七大类知识资源，形成多维立体知识体系：

| 知识类别 | 具体内容 | 安全级别 | 采集方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家/省领导讲话 | 习近平总书记重要讲话、省委省政府主要领导讲话 | L0（已公开） | 官方网站定期爬取、人工整理 |
| 市领导讲话稿 | 书记、市长等重要讲话、批示、调研记录 | L2 | 专人录入、OA对接 |
| 政策与法规 | 国家/省/市各层级政策文件、规范性文件 | L0/L1 | 政务网站采集、文件室移交 |
| 报道材料 | 清远日报、市政府新闻办公开报道、政务通报 | L0 | 媒体RSS/网站爬取 |
| 全会报告与规划 | 历届全会报告、五年规划、专项规划 | L1/L2 | 档案室移交、人工扫描 |
| 政府工作报告 | 历年市政府工作报告、部门工作总结 | L0/L1 | OA系统导出、档案室移交 |
| 各单位公文 | 收文、发文、请示、批复等正式公文（非涉密） | L3（动态分权） | 对接粤政易公文系统 |
| 清远本地知识 | 历史文化、地理、人口、经济、民俗等 | L0 | 志书数字化、互联网采集 |
| 经济数据 | 统计年鉴、GDP数据、产业数据、招商引资数据 | L0/L1 | 统计局系统对接、人工整理 |
| 档案资料 | 历史档案（非涉密）、照片、地图等 | L1/L2 | 档案馆数字化移交 |

## 3.2 采集技术方案

### 3.2.1 结构化采集（公文系统对接）

- 通过API直连粤政易OA系统，实时同步公文流转数据（含元数据：文号、密级、部门、时间、经办人等）

- 公文数据同步时，严格继承原系统权限标签，确保权限不降级

- 支持增量同步，每日自动更新

### 3.2.2 非结构化采集（文档数字化）

- 历史纸质文件：高清扫描 + OCR识别（中文精准率要求 > 98%）+ 人工抽检校验

- 电子文件（PDF/Word/PPT）：自动解析提取文本，保留章节结构

- 建立人工复核机制，重要文件（L2级以上）需专人校对

### 3.2.3 互联网采集（公开信息）

- 建立清远市官方信息源白名单（市政府网、人民网清远频道、清远日报等）

- 定时爬取更新，自动去重与质量评分过滤

- 国家/省级政策文件：对接国务院/省政府官方API或定期人工汇聚

## 3.3 采集管理制度

- 设立「知识资源管理员」岗位，分级负责各类资源的采集、审核与上架

- 建立文件采集审批流程：L1级以上文件需相关部门负责人审批入库

- 定期开展知识库质量审核（季度），清除过期、错误、重复内容

# 四、知识加工体系

## 4.1 知识加工流程

知识加工是连接「原始文件」与「AI可用知识」的核心环节，决定AI服务质量的上限。

采集 → 预处理 → 知识抽取 → 结构化存储 → 向量化索引 → 知识图谱构建 → 质量审核 → 上线发布

## 4.2 预处理

- 文件格式标准化：统一转为内部XML结构，保留标题层级、段落、表格关系

- 噪音清洗：去除页眉页脚、水印、格式符号等干扰信息

- 语言规范化：繁简转换、专业术语标准化（建立清远政务词典）

- 敏感信息识别：自动检测并标注个人隐私（姓名/电话等）、临时机密标记

## 4.3 知识抽取与结构化

- 实体识别：人名、机构名、地名、政策名称、时间、数字等核心实体自动识别

- 关系抽取：文件发文机构、审批关系、政策引用关系、人事任免关系等

- 主题分类：建立清远政务知识分类体系（约200个细分主题），自动分类标注

- 摘要生成：为每份文件自动生成200字以内的结构化摘要，便于快速检索

- 关键词提取：TF-IDF + 语义模型双路提取，建立政务知识词表

## 4.4 向量化与知识图谱

- 文档分块：按语义切分（段落/章节），控制每块500-1000 tokens，确保检索精度

- 向量嵌入：使用本地部署的向量模型（如BGE-large-zh）生成语义向量，存入向量数据库

- 知识图谱：构建清远政务知识图谱，涵盖机构关系、政策沿革、人事关系、工作事项等节点

- 混合检索：向量语义检索 + 关键词检索 + 知识图谱推理三路融合，提升召回质量

## 4.5 大模型选型与部署

| 模型层次 | 用途 | 建议方案 | 部署方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础大语言模型 | 文本理解与生成 | DeepSeek-V3/Qwen2.5-72B（最新版） | 政务专网本地部署 |
| 向量嵌入模型 | 语义检索 | BGE-large-zh-v1.5 | 本地部署 |
| 重排序模型 | 检索结果精排 | BGE-Reranker-v2 | 本地部署 |
| 辅助能力 | OCR/表格识别 | PaddleOCR + TableMaster | 本地部署 |

# 五、知识应用场景规划

## 5.1 核心应用场景全景

| 应用场景 | 功能描述 | 主要用户 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能辅助写作 | 基于知识库辅助起草公文、讲话稿、工作报告，提供多版本草稿 | 市领导、市委办/市府办工作人员 | 极高 |
| 公文智能校核 | 自动检查公文格式、用语规范、数据准确性、政策依据合规性 | 全市公务员 | 极高 |
| 政策精准检索 | 自然语言提问，快速定位相关政策依据、历史文件、领导指示 | 全市公务员 | 极高 |
| 主题研究报告 | 围绕某一主题自动汇聚相关知识生成研究报告（如乡村振兴、营商环境） | 市领导、专项工作组 | 高 |
| 领导讲话辅助 | 基于领导历史讲话风格、当前政策导向，辅助生成讲话提纲与全文 | 市委办/市府办秘书人员 | 高 |
| 数据智能分析 | 对接统计数据，支持自然语言查询数据并生成图表分析 | 市领导、政研室 | 中 |
| 公文智能分发建议 | 基于公文内容自动推荐分发范围、传阅顺序、办理时限 | 市委办/市府办 | 中 |
| 知识图谱可视化 | 展示政策脉络、机构关系、工作任务关联图 | 市领导、规划研究人员 | 中 |
| 会议纪要智能生成 | 会议录音/速记 → 自动生成规范化会议纪要 | 市委办/市府办 | 中 |
| 公文审批辅助 | 智能识别公文要点、自动提炼审批建议，减轻领导阅文负担 | 市领导 | 中 |

## 5.2 核心场景功能设计

### 5.2.1 智能辅助写作

- 写作模式一：从零起草——用户输入主题/要素，AI基于相关历史公文、政策、领导讲话生成初稿

- 写作模式二：参照改写——上传已有草稿，AI结合知识库优化完善

- 写作模式三：框架辅助——AI提供公文结构框架建议，用户逐段填充与完善

- 知识溯源：每段内容标注参考来源，支持一键跳转查看原文

- 风格适配：支持按领导个人讲话风格、公文文体（报告/通知/请示/意见）自动调整

### 5.2.2 政策精准检索

- 自然语言问答：用户可用口语化问题查询（如：清远市关于乡村振兴的最新政策是什么）

- 多维筛选：按时间、部门、政策级别、主题等维度精准过滤

- 引用链路：展示政策之间的上下位关系、废止/替代关系

- 一键收藏与分享：常用政策支持收藏至个人工作台

### 5.2.3 主题研究报告

- 用户输入研究主题（如：北部生态特别保护区产业发展），AI自动完成：

  - 相关文件汇聚（政策+领导讲话+数据+报道）

  - 要点提炼与结构化排列

  - 数据图表自动生成

  - 对标其他地市做法参考（需联网或预置外部知识）

  - 输出完整研究报告草稿（可编辑Word文档）

# 六、权限管控体系设计

## 6.1 权限管控总体原则

- 身份可信：依托粤政易现有统一身份认证，不新增登录环节

- 权限继承：知识查阅权限与原系统公文流转权限保持一致，不扩权

- 动态管控：人员岗位变动时，权限实时联动调整

- 操作留痕：所有知识查阅与AI生成操作全程记录审计日志，保存不少于3年

- AI输出管控：涉及L2及以上内容的AI输出，禁止自动转发外部系统

## 6.2 权限实现方案

### 6.2.1 身份与角色体系

| 角色编码 | 角色名称 | 对应岗位 | 知识访问权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| R00 | 超级管理员 | 信息化部门系统管理员 | 全域管理权限（不用于业务查询） |
| R01 | 市级领导 | 书记、市长、副书记、副市长等 | L0+L1+L2+L3（全量公文） |
| R02 | 市委办/市府办核心 | 主任、副主任、科长等 | L0+L1+L2（分管领域）+L3（本部门） |
| R03 | 市委办/市府办工作人员 | 科室秘书、办事员 | L0+L1+L3（本科室及经手公文） |
| R04 | 委办局领导 | 局长、副局长 | L0+L1（本系统）+L3（本单位全量） |
| R05 | 委办局工作人员 | 科室人员 | L0+L3（本科室及个人经手公文） |
| R06 | 镇街基层 | 镇街工作人员 | L0+L3（本单位发文） |

### 6.2.2 公文级权限细化（L3）

- 部门公文：本单位全体成员可查（经本单位领导授权的知识库同步公文）

- 科室公文：本科室成员及本单位领导可查

- 个人公文：仅承办人本人及直属领导可查

- 特殊授权：支持领导授权指定人员临时查阅特定文件（授权有时效）

### 6.2.3 AI使用行为管控

- 问答记录留存：所有AI对话记录加密存储，供合规审计调取

- 输出水印：AI生成内容自动添加不可见数字水印，可溯源到具体用户和时间

- 敏感内容过滤：AI输出禁止包含个人隐私信息，自动检测并脱敏

- 下载管控：L2级以上内容的AI生成结果，下载操作需二次确认并记录

# 七、分步实施计划

## 7.1 实施路径总览

实施原则：先领导后全员、先核心后完善、先试点后推广、先内部后扩展。

| 阶段 | 时间 | 工作重点 | 服务对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：基础建设期 | 第1-3个月 | 平台基础架构搭建、核心知识库建立、基础检索与写作辅助上线 | 市委办/市府办核心工作人员 |
| 第二阶段：深化赋能期 | 第4-6个月 | 权限体系完善、领导专属服务上线、辅助写作深化、主题研究功能 | 市领导 + 市委办/市府办全体 |
| 第三阶段：全面推广期 | 第7-12个月 | 向全市委办局推广、知识库持续扩容、高级场景全面落地 | 全市公务员 |
| 第四阶段：持续优化期 | 第13个月起 | AI能力迭代升级、知识图谱深化、创新场景探索 | 全市 + 持续优化 |

## 7.2 第一阶段：基础建设期（第1-3个月）

### 核心任务

- 完成平台技术基础架构部署（服务器、向量数据库、大模型本地化）

- 建立L0公开知识库（国家/省领导讲话公开版、政策文件、报道材料、清远人文历史）

- 初步对接粤政易OA，完成公文元数据同步

- 上线基础检索功能（关键词 + 语义混合检索）

- 上线初版辅助写作功能（公文框架生成 + 参考资料引用）

- 完成身份认证与基础RBAC权限框架集成

### 交付成果

- 平台技术基础环境（测试通过）

- L0知识库上线（不少于10万条知识单元）

- 基础检索与辅助写作功能上线（市委办/市府办内测）

- 用户权限管理后台基础版

## 7.3 第二阶段：深化赋能期（第4-6个月）

### 核心任务

- 建立L1、L2知识库（市领导讲话稿、全会报告、规划材料等机要内容入库）

- 完善权限管控体系，实现精细化角色权限分配

- 上线领导专属服务：决策参考、全文检索（L2权限）、讲话起草辅助

- 上线公文智能校核功能（格式规范 + 政策合规双检）

- 上线主题研究报告生成功能（初版）

- 上线公文级权限（L3）管控，按部门/科室/个人分权

- 完成市委办/市府办全体人员培训与推广

### 交付成果

- L1/L2知识库上线（不少于5万条高价值知识单元）

- 权限管控体系全面上线

- 领导专属AI服务上线

- 市委办/市府办全体人员使用

## 7.4 第三阶段：全面推广期（第7-12个月）

### 核心任务

- 向全市各委办局横向推广，完成全市公务员账号权限配置

- 持续扩充知识库（经济数据、统计年鉴、档案资料等）

- 上线数据智能分析功能（自然语言查询经济数据）

- 上线会议纪要智能生成功能

- 建立知识库长效更新运营机制（责任部门、更新频率、质量标准）

- 开展平台效果评估，收集用户反馈并迭代优化

### 交付成果

- 全市委办局接入（覆盖率不低于80%）

- 知识库总量不少于50万条知识单元

- 高级场景功能全部上线

- 年度使用效果评估报告

## 7.5 第四阶段：持续优化期（第13个月起）

- 大模型能力持续迭代升级（跟进最新开源/商业模型进展）

- 知识图谱深化（人事关系、政策沿革、任务关联图谱可视化）

- 探索创新场景：跨部门协同写作、AI辅助政策解读、绩效评估辅助等

- 研究对接省级电子公文资源库，实现上下联动

# 八、与粤政易平台融合方案

## 8.1 融合原则

- 最小侵入：不改造粤政易现有核心功能，以插件/微服务方式嵌入

- 统一入口：AI服务以「工作台小工具」或「侧边栏助手」方式呈现，用户无需切换系统

- 数据不落地：检索和生成结果在粤政易界面内展示，不自动存储至第三方

## 8.2 融合方案

- 公文编辑增强：在公文编辑器中嵌入「AI写作助手」侧边栏，实时提供辅助建议

- 审批流程增强：在领导审批界面增加「AI要点提炼」功能，一键生成审阅摘要

- 检索独立入口：在工作台增加「智慧查询」独立入口，支持跨部门知识检索

- 通知推送：AI自动识别重要政策更新，通过粤政易消息推送相关提醒

# 九、保障措施

## 9.1 组织保障

- 成立「清远市AI政务知识平台建设工作专班」，市委办/市府办牵头，市数据局、市委政研室、市档案局参与

- 明确市委办、市府办作为平台主管部门，负责内容审核与运营管理

- 设立「AI政务助理」专职岗位，负责知识库日常维护与用户支持

## 9.2 数据安全保障

- 平台运行于政务专网内，物理隔绝互联网

- 所有L1级以上文件加密存储，密钥由市委办统一管理

- 通过等保三级测评认证

- 定期开展安全渗透测试与数据安全审计

## 9.3 运营保障

- 建立知识库质量评分机制，低质量内容自动预警

- 设立用户反馈通道，月度收集使用问题与改进建议

- 制定《清远市AI政务知识平台使用管理规定》，规范用户行为

## 9.4 投资估算（参考）

| 建设项目 | 估算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 基础硬件（GPU服务器、存储） | 150-250 | 取决于模型规模需求 |
| 大模型与向量数据库软件 | 50-100 | 优先使用开源方案 |
| 平台开发与集成 | 100-200 | 含粤政易对接开发 |
| 知识库建设（数字化加工） | 50-100 | 含人工校对费用 |
| 运维与培训（年度） | 30-50 | 年度运营费用 |
| 合计（一次性建设） | 350-650 | 实际以采购结果为准 |

# 十、规划要点总结

本规划方案以「知识融合、安全分级、精准赋能」为核心，打造清远市独具特色的AI政务知识服务体系，全面提升政务工作的效率与质量。

| 维度 | 核心要点 |
| --- | --- |
| 知识体系 | 七大类知识资源全覆盖，L0-L3四级安全分类，从公开到机要完整覆盖 |
| 用户分层 | 四层用户体系，领导全域访问，工作人员精准授权，安全与便利兼顾 |
| 技术路线 | 本地化部署大模型 + RAG + 知识图谱，政务专网内闭环，数据不出域 |
| 应用场景 | 十大核心场景，辅助写作与智能检索优先落地，主题研究与数据分析逐步深化 |
| 融合路径 | 最小侵入嵌入粤政易，统一入口，用户无感切换 |
| 实施节奏 | 12个月四阶段推进，先试点后推广，先核心后全面 |
| 保障体系 | 专班组织 + 等保三级 + 全程审计 + 长效运营机制 |

本文件为规划提纲与实施思路，具体实施方案（含技术规格书、采购需求、接口规范等）将在立项批复后另行制定。