清远市粤政易协同办公平台

AI智能办公知识资源中心规划方案

编制单位：清远市政务服务和数据管理局

编制日期：2026年3月

目录

一、项目背景与需求分析	5

（一）政策背景	5

（二）现状分析	6

（三）核心需求	6

二、总体规划设计	7

（一）建设目标	7

（二）总体架构	8

（三）技术路线	9

三、知识资源采集体系	9

（一）知识资源分类	9

（二）采集方式与技术方案	10

（三）采集管理机制	11

四、知识加工与治理体系	12

（一）标准化知识加工流程	12

（二）办公知识图谱建设	13

（三）知识质量管理	13

五、知识安全与权限管控体系	14

（一）知识密级体系	14

（二）角色权限模型	15

（三）AI调用权限控制	16

（四）安全审计机制	16

六、AI智能应用服务体系	17

（一）基础服务层	17

（二）核心服务层	18

（三）高级服务层	19

七、分步实施路线图	19

第一阶段：基础能力建设与试点（第1-3个月）	20

第二阶段：能力提升与知识扩充（第4-6个月）	20

第三阶段：全面推广与深度应用（第7-12个月）	20

第四阶段：持续优化阶段（第13个月起）	21

八、保障措施与运营机制	21

（一）组织保障	21

（二）技术保障	22

（三）制度保障	22

（四）运营机制	22

（五）经费保障	23

为深入贯彻国家、广东省关于数字政府改革建设的决策部署，抢抓人工智能技术发展机遇，推动清远市政务办公从“经验办文”向“智能办文”转型升级，依托清远市粤政易协同办公平台现有基础，构建AI智能办公知识资源中心，全面提升政务办公效率和决策科学化水平，结合我市实际，制定本规划方案。

# 一、项目背景与需求分析

### （一）政策背景

国家层面战略引领。国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》将“人工智能+治理能力”纳入六大重点行动，明确要求加快人工智能与社会治理深度融合；《电子公文资源库建设指南》为地方、部门建设电子公文资源库，从电子公文采集、文件知识加工、辅助AI服务提供的明确指导。

省级层面部署落实。广东省将AI赋能政务作为数字政府改革建设的重要内容，《广东省推动人工智能与机器人产业创新发展若干政策措施》（粤府办〔2025〕6号）明确提出在教育、医疗、交通、政务等领域广泛拓展人工智能应用；《广东省加快数字社会高质量建设实施意见》（粤办函〔2026〕12号）明确政务AI应用方向，推进政府部门核心业务数据化，探索数据导向、智能辅助的精准施策和科学治理。

市级层面落地要求。清远市紧扣省、市数字政府建设年度工作要点，深入贯彻落实市领导关于运用AI技术提升办公质效的指示精神，亟需构建统一的政务办公知识资源中心，通过将分散的政务数据转化为标准化知识资产，为AI辅助办公提供底层支撑，率先在粤东西北地区打造“数智赋能、整体协同、安全高效”的政务办公新范式。

### （二）现状分析

清远市粤政易协同办公平台已实现全市公文交换、办理、内部事务、工作督办等核心办公功能全覆盖，用户基础扎实、业务承载能力较强，且已启动AI智能办文功能建设，初步实现历史公文智能检索、辅助写作和公文校核等基础能力。但对照数字政府建设高质量发展要求，仍存在明显短板：一是大模型支撑能力不足，现有模型版本较旧，政务场景理解力、生成质量和逻辑推理能力有待提升；二是知识资源体系单一，仅归集非涉密历史公文，缺乏领导讲话、政策文件、统计数据、人文历史等多元知识资源；三是AI应用场景有限，仅局限于基础写作辅助，未覆盖主题研究、数据分析、决策支持等高价值办公场景。

### （三）核心需求

用户分层需求：市领导、市委办/市府办为核心高优用户（P0），亟需全域资料快速查阅、高端文稿辅助起草、政策研判和决策支持能力；市直单位（P1）侧重规范化公文写作、业务数据精准查询；全市公务人员（P2）需求集中在日常办文提效、办公知识学习查询。

知识资源需求：亟需全面归集国家/省级领导讲话、政策文件，清远市领导讲话稿、批示件、纲领性规划报告，各单位公文、业务统计数据，以及我市人文历史、地理概况、档案馆文献等特色资源，构建全域、多元、精准的办公知识库。

# 二、总体规划设计

### （一）建设目标

以粤政易协同办公平台为依托，构建“一个中心、两大体系、三层服务”的AI智能办公知识资源中心，打造清远市政务AI“大脑”和知识枢纽。通过实现办公知识资源的全面汇聚、深度加工、安全管控和智能应用，为全市各级公务人员提供精准、高效、安全的AI办公服务，推动政务办公效率和治理能力双提升。

一个中心：建设统一政务办公知识资源中心，实现知识集中管理、统一调度和持续进化。

两大体系：构建覆盖知识采集、加工、存储、更新全生命周期的知识治理体系，建立基于角色、部门、密级的多维度安全管控体系。

三层服务：打造基础服务层（智能检索、公文校核、格式规范）、核心服务层（AI辅助写作、主题研究、知识问答、基层减负智检）、高级服务层（决策支持、趋势分析、创新建议、工作效能提升），分层满足不同用户办公需求，确保各层级服务定位清晰、衔接有序。

### （二）总体架构

采用分层解耦架构设计，自下而上分为五层，各层级各司其职、协同联动，保障系统稳定性、扩展性和实用性：

数据采集层：依托爬虫引擎、API对接、文件解析器、OCR引擎等组件，实现多源知识资源自动化采集与接入。

知识加工层：通过NLP引擎、知识图谱、向量数据库等，完成知识抽取、清洗、标注、关联、向量化等深度加工。

知识管理层：利用文档库、向量库、图谱库、权限引擎，实现知识存储、索引、版本管理和全生命周期管理。

安全管控层：基于统一身份平台、RBAC引擎、审计日志，开展身份认证、角色授权、密级管理和审计追踪。

智能应用层：通过大模型、RAG引擎、对话界面和应用插件，为用户提供可视化、便捷化的AI服务交互。

### （三）技术路线

大模型混合选型：采用“主模型+辅助模型”策略，选用DeepSeek最新版本、文心一言、通义千问等优质国产大模型作为主力模型，保留模型切换和升级灵活性；针对公文校核、格式检查等特定任务，训练轻量化专用模型，提升场景适配性。

检索增强生成（RAG）：将知识库作为外部记忆，大模型生成内容前先检索相关知识片段，注入上下文后再生成回答，确保输出内容有据可依、准确可信，杜绝无依据生成。

办公知识图谱构建：围绕清远市政务办公场景，构建涵盖人物、机构、政策、事件、经济、地名等实体及关系的结构化知识图谱，支撑知识关联查询、脉络梳理和深度分析。

# 三、知识资源采集体系

### （一）知识资源分类

按内容属性将知识资源分为多个大类，明确各类型二级分类、来源渠道和密级属性，实现分类管理、精准归集，具体如下：

政策法规：含国家/省/市政策、法律法规、规范性文件，来源为政府网站、公报、文件库，密级为公开/内部。

领导资料：含领导讲话稿、批示件、调研报告、会议纪要，来源为市委办/市府办、秘书科，密级为内部。

规划报告：含全会报告、政府工作报告、五年规划、专项规划，来源为发改局、各职能部门，密级为内部/公开。

公文文件：含各单位收发公文、函件、通知、请示批复，来源为粤政易OA系统，密级为内部（分部门）。

统计数据：含统计年鉴、经济运行数据、行业数据，来源为统计局、各业务部门，密级为公开/内部。

人文地理：含历史沿革、文化遗产、地理概况、旅游资源，来源为档案馆、地方志办、文旅局，密级为公开。

新闻报道：含官方新闻、媒体报道、舆情信息，来源为宣传部、新闻办、媒体平台，密级为公开。

档案文献：含历史档案、红色文化资料、地方志，来源为档案馆、党史办，密级为公开/内部。

### （二）采集方式与技术方案

坚持“核心通道自动化、专项资料归口化、公开资源智能化、结构化数据对接化”原则，构建多渠道、全覆盖的知识采集体系：

OA系统对接采集（核心通道）：与粤政易协同办公平台深度集成，实时/每日增量同步已办结公文、流转记录等，自动继承文件密级标签和部门归属信息，提取文件标题、发文字号等元数据。

专项资料人工/半自动采集：建立“归口管理+定向采集”模式，由市委办/市府办归集领导讲话稿、纲领性报告，发改局归集规划材料，统计局归集统计数据，档案馆/地方志办完成特色资源数字化后上传，系统提供便捷的上传和批量导入工具。

互联网公开资源采集：通过爬虫引擎自动采集国务院、省政府、清远市政府及各部门官网公开发布的政策文件、新闻公告，以及国家/省法律法规数据库、权威媒体涉清报道，经清洗去重后入库。

数据库/业务系统对接：通过数据交换平台或ETL工具，接入各业务系统中的经济、人口等结构化数据，以数据表或指标体系形式纳入知识库。

### （三）采集管理机制

建立采集任务台账：明确各类知识资源的责任部门、采集周期和质量标准，开发采集管理后台，实现任务创建、分配、监控和统计全流程管理。

健全知识更新机制：政策法规按发布时间标记时效性，废止文件自动降权归档；领导讲话按时间排序并关联会议主题；统计数据按月度/年度/季度更新，保留历史数据用于对比分析；公文文件跟随粤政易OA系统办结状态实时同步。

# 四、知识加工与治理体系

建立“解析-清洗-标注-切片-向量化-关联-入库”标准化知识加工流程，实现知识资源从“原始归集”到“可用能用”的转化，同时构建知识图谱、强化质量管理，保障知识资源的准确性、规范性和关联性。

### （一）标准化知识加工流程

文档解析：支持Word、PDF、Excel、图片、扫描件等多格式内容提取，通过OCR引擎将PDF/扫描件转化为可检索文本，完整保留文档标题层级、表格、列表等结构信息。

内容清洗：去除页眉页脚、水印、重复内容等噪声信息，统一格式编码、修正乱码和特殊字符，识别并合并同一文件的不同版本，保证知识纯净度。

智能标注：通过NLP模型自动提取主题词、关键词、摘要，按分类体系自动归类，识别人名、机构名等实体信息；建立人工审核机制，对自动标注结果进行抽检和修正，提升标注准确性。

知识切片：按段落/章节自然分割+语义完整性智能分割相结合，将长文档拆分为500-1500字符的知识片段，每个片段附带前后文摘要、保留上下文窗口，适配RAG检索需求。

向量化处理：选用中文优化的Embedding模型，将知识片段转化为高维向量并存入向量数据库，保障政务专业术语语义表示准确，支撑语义检索能力。

知识关联：构建多维度知识关联网络，实现政策上下位关联、同主题时序关联、跨来源主题关联，以及基于知识图谱的实体关联，形成全域知识网络。

### （二）办公知识图谱建设

本体设计：围绕清远政务办公场景，设计六大核心实体类型，明确实体属性：人物实体（职务、分管领域等）、机构实体（职能、层级等）、政策实体（文号、时效、发文机关等）、事件实体（时间、参与方等）、地理实体（行政区划、产业园区等）、主题实体（工作领域、政策主题等）。

图谱构建与更新：通过NLP技术自动抽取实体和关系，组织人工审核补充高价值关联关系；建立定期更新机制，随知识库增量数据持续丰富图谱内容，提升图谱实用性。

### （三）知识质量管理

建立质量评分体系：从完整性、准确性、时效性、可用性四个维度对知识资源进行评分，量化知识质量。

开展定期质量巡检：定期清理过期、失效、低质量知识资源，保持知识库“新鲜度”和“高质量”。

建立纠错反馈机制：支持用户在使用过程中标记问题知识，安排专人核实处理，形成知识质量闭环管理。

完善版本管理：对政府工作报告、全会报告等重要文件保留历史版本，支持版本对比，满足政务办公追溯需求。

# 五、知识安全与权限管控体系

知识安全是知识资源中心建设的生命线，严格遵循“谁产生谁定密、谁使用谁负责、最小权限、按需授权”原则，构建全维度、多层级的安全管控体系，确保知识资源在合规权限范围内使用。

### （一）知识密级体系

结合政务工作实际，将知识资源分为四级，涉密（机密及以上）文件严格不纳入知识库，从采集源头隔离管控，具体密级划分如下：

公开级：已公开发布或可公开信息，如新闻报道、公开政策、人文地理，全体公务人员可访问。

内部级：机关内部使用、不宜公开信息，如内部通知、工作部署、会议纪要，相关部门及以上人员可访问。

敏感级：涉及核心工作部署、尚未公开的决策信息，如内部领导讲话、规划初稿，指定领导及工作人员可访问。

机密级：涉及核心机密、绝对不可泄露信息，不纳入知识库管理。

### （二）角色权限模型

建立分级角色体系，根据政务办公岗位和职责，设置多级角色权限，明确各角色知识访问范围：

市级领导：可查阅所有知识、使用全部AI服务，可访问全部知识；

核心办公人员：市委办/市府办工作人员，可查阅本级及以下知识、使用核心AI服务，可访问公开+内部+授权敏感级知识；

部门负责人：可查阅本部门全部知识及公开知识，可访问公开+本部门内部级知识；

部门工作人员：可查阅本科室/本人相关知识及公开知识，可访问公开+本科室内部级知识。

公文分级分权规则：对公文知识实行部门-科室-个人三级精细化管控，部门公文本部门全员可查、跨部门需授权，科室公文本科室可查、同部门跨科室需负责人授权，个人公文仅本人和直接领导可查，跨部门会签文件参与部门均可查。

### （三）AI调用权限控制

将权限管控嵌入AI服务全流程，确保AI生成内容严格遵循权限要求：

身份统一透传：用户通过粤政易统一认证登录，AI服务自动继承其身份和角色信息，无需重复认证。

检索权限过滤：RAG检索阶段，在知识库查询层面进行权限过滤，仅返回用户有权访问的知识片段。

生成全程审计：记录每次AI生成所引用的知识来源、生成时间、用户信息，实现可追溯、可核查。

结果脱敏提醒：对引用敏感级知识的生成结果，明确标注知识来源密级，提醒用户严格遵守信息安全规定。

### （四）安全审计机制

全链路操作日志：记录知识访问、AI对话、文件下载、权限变更等所有操作，日志长期留存、可查询。

异常行为监测：建立异常行为识别规则，对高频次访问、越权查询、异地异常登录等行为实时告警，及时处置。

定期审计报告：按月生成权限使用、知识访问、异常行为处置等统计审计报告，为安全管理提供依据。

安全事件应急：建立安全事件分级响应机制，制定应急预案，针对信息泄露、系统攻击等突发事件，快速响应、妥善处置。

# 六、AI智能应用服务体系

围绕政务办公全流程需求，构建“基础-核心-高级”三层AI智能应用服务体系，层层递进、按需供给，实现AI技术与政务办公深度融合，全面提升办公效率和决策能力。

### （一）基础服务层

聚焦日常办公基础需求，打造高效、精准的基础AI工具，解决办文基础痛点，为核心服务、高级服务提供支撑：

智能检索：提供语义理解全文检索能力，支持自然语言查询，突破关键词匹配限制；支持按时间、类型、部门、密级多维筛选，直接定位文件相关段落并高亮显示，附带相关知识推荐，为后续公文校核、辅助写作等服务提供基础支撑。

公文校核：严格按照国家公文标准，开展格式检查（标题、字号、发文字号等）、内容校核（政策引用、数据一致性、逻辑通顺性）、用词规范检查（敏感词、政治用语），并提供修改建议和一键修正功能，筑牢公文办理基础防线。

格式规范：针对各类政务文稿，提供标准化格式模板及自动排版功能，统一公文、报告、纪要等文稿的排版规范，减少人工格式调整工作量，提升办公标准化水平。

### （二）核心服务层

聚焦文稿起草、主题研究、基层减负等核心办公需求，依托基础服务层能力，打造专业化、智能化的AI服务能力，承接基础服务、支撑高级服务：

AI辅助写作：提供差异化写作辅助，涵盖模板化写作（公文标准模板+关键信息填充）、素材化写作（主题素材自动检索+内容组织辅助）、续写与润色（草稿扩展、精炼、风格统一）、多版本生成（同一主题多风格/侧重点版本供选择），适配通知、报告、请示、讲话稿等多种文稿类型。

主题研究：围绕特定政务主题，自动汇聚相关知识资源，生成结构化研究报告，包括政策演变脉络梳理、对标分析、工作领域专题综述、特定议题舆情分析等，为专题研究提供数据和素材支撑。

知识问答：提供基于清远办公知识库的智能问答服务，支持自然语言提问、多轮对话和历史记忆，每个回答均标注知识来源并支持一键查看原文，确保回答准确、有据可依。

基层减负智检：聚焦基层减负工作要求，对公文、通知、报表等政务材料进行智能检测，重点排查过度留痕、重复填报、层层加码、流程繁琐等问题，自动识别减负风险点并提供优化建议，助力落实基层减负工作部署，提升基层办公效能。

工作效能提升：提供会议纪要自动生成（基于会议录音/要点）、长篇材料核心要点提炼、政策解读等服务，进一步提升政务办公全流程效率，助力高端决策落地执行。

### （三）高级服务层

聚焦决策支持、创新发展等高端需求，依托基础服务层、核心服务层能力，打造赋能决策、拓展思路的AI服务能力，实现政务办公提质增效、赋能科学决策：

决策辅助：将统计数据、经济指标等转化为可视化图表和仪表盘，基于历史数据和政策走向开展发展趋势预测，对多个工作方案进行多维度对比分析，为决策提供数据支撑和参考建议。

创新思维拓展：自动检索其他城市在政务治理、产业发展等领域的优秀做法和创新经验，围绕工作主题进行发散性思考并提供创新思路，针对特定议题从多角度生成头脑风暴讨论要点，拓展政务工作思路。

# 七、分步实施路线图

坚持“试点先行、分步推进、逐步完善、全面推广”原则，分四个阶段推进AI智能办公知识资源中心建设，确保系统建设质量、贴合用户需求、实现平稳落地，总建设周期为12个月，后续持续优化升级。

### 第一阶段：基础能力建设与试点（第1-3个月）

本阶段核心目标为快速交付核心功能，服务市领导、市委办/市府办核心用户，达成核心功能上线关键里程碑，重点推进升级优质国产大模型、归集领导资料、规划文件、内部协同办公公文等核心知识、搭建市级领导与核心办公人员两级基础权限体系、上线智能检索等核心功能、在粤政易协同办公平台公文办理模块嵌入AI助手入口实现一键调用，完成试点基础建设。

### 第二阶段：能力提升与知识扩充（第4-6个月）

本阶段核心目标为扩大知识覆盖面、丰富应用场景并推广至市直重点单位，达成知识资源中心初步成型关键里程碑，重点开展全面扩充知识库、初建核心实体政务知识图谱、新增主题研究等应用功能、选择5-8个市直重点单位开展试点推广及使用指导等工作。

### 第三阶段：全面推广与深度应用（第7-12个月）

本阶段核心目标为全面覆盖全市公务人员、上线高级服务功能，达成系统全面运营关键里程碑，重点推进全市全域开放AI办公服务并开展全员培训、建立知识库常态化更新机制、上线决策辅助等高级服务功能并完善基层减负智检功能、基于前期用户反馈持续优化大模型效果、知识质量及用户交互体验

### 第四阶段：持续优化阶段（第13个月起）

本阶段核心目标为持续迭代升级、完善生态体系、实现省市互通，达成生态持续完善关键里程碑，重点推进跟踪国产大模型发展并探索多模态能力、推动与省内其他地市办公知识共享及应用经验交流、持续优化知识治理、安全管控及运营机制以适配政务办公新需求。

# 八、保障措施与运营机制

为确保AI智能办公知识资源中心建设顺利推进、落地见效并长期稳定运行，从组织、技术、制度、运营、经费五个方面建立全方位保障体系，构建“建、管、用”一体化的长效机制。

### （一）组织保障

成立由分管市领导牵头，市政务和数据局、市委办、市府办为核心，各相关市直单位参与的AI智能办公建设领导小组，统筹推进项目建设、重大事项决策；设立项目推进办公室，挂靠市政务和数据局，负责日常工作协调、项目进度把控和任务落实；各市直单位、镇街指定专人担任知识管理联络员，负责本单位知识资源归集、维护和用户反馈对接，形成“上下联动、齐抓共管”的工作格局。

### （二）技术保障

择优选择具有丰富政务AI建设和运营经验的专业团队作为技术合作方，保障系统开发质量和技术支撑能力；建立大模型评测和选型机制，持续跟踪国产大模型技术发展，按需迭代升级；搭建独立的开发测试环境和灾备系统，保障系统7×24小时稳定运行，防止数据丢失；严格按照信息安全等级保护要求，构建信息安全防护体系，完成相应等保评估，保障系统和数据安全。

### （三）制度保障

制定出台《清远市AI智能办公知识库管理办法》《知识资源采集与更新规范》《AI办公服务使用规范与安全守则》等制度文件，明确知识采集、加工、管理、使用的标准和要求；建立知识产权保护和信息安全责任制度，明确各单位、各岗位的信息安全责任，对违规使用、信息泄露等行为依规追责，确保知识资源中心建设和运行有章可循、有规可依。

### （四）运营机制

构建“知识运营、用户运营、效果评估”三位一体的运营机制，保障知识资源中心持续发挥效用：

知识运营：建立知识采集更新常态化工作机制，定期开展知识质量评估和清理优化，根据用户需求反馈持续补充高价值知识资源，确保知识库“常更常新、实用好用”。

用户运营：分批分层开展用户培训，编制操作手册和最佳实践案例；建立线上线下相结合的用户反馈渠道，定期收集和分析使用体验，及时解决用户使用问题。

效果评估：建立科学的AI办公服务使用效果评估指标体系，涵盖系统使用率、功能覆盖率、用户满意度、政务办公效率提升等关键指标；定期开展统计分析和评估，对标行业先进水平，持续优化提升服务能力。

### （五）经费保障

将AI智能办公知识资源中心建设和运营经费纳入市级信息化建设年度财政预算，重点保障大模型算力资源、知识加工运营、系统开发维护、人员培训等方面的持续投入；按照分步实施原则，分阶段申请建设经费，确保每个建设阶段有充足的资金支持，保障项目建设顺利推进和长期稳定运营。

# 九、项目预算

项目建设预算估算为190万（项目建设的基础设施、算力、存储、模型资源由政务云/信创云提供）。